Tiszaföldvár Város Polgármestere

5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

Postafiók: 56. Telefon: 56/470-017.

# Előterjesztés

Homoki egészségház emeletén négy lakás kialakításra

biztosított keret 2009. évi felhasználásáról

##### Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzati lakások felújítására a költségvetési rendeletben elkülönített 7 millió Ft-os keret a Képviselő-testület 172/2009.(IV.30.) számú határozata alapján a Tiszaföldvár, Döbrei János út 59. szám alatti Homoki egészségház I. emeletén 4 lakás építési munkáihoz használható fel.

A 2000-ben készült kiviteli tervek (gáz terv, elektromos terv) lejártak. A lakások építésére kiadott építési engedély érvényét vesztette. A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint új terveket kell készíteni, illetve engedélyeztetni.  A Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási, Építési és Műszaki Osztálya a 172/2009.(IV.30.) számú határozatban kapott felhatalmazás alapján az alábbi tervek elkészítésére egyeztetést folytatott le a jogtulajdonos KYMA Bt-vel:

építési engedélyezi terv,

gáz engedélyes terv,

elektromos hálózatok (erős és gyenge áramú) kiviteli terv,

épületgépészeti kiviteli terv (vízvezeték, szennyvízvezeték, gáz, fűtés)

Tervezői díj a felsorolt tervekre összesen 560.000,- Ft + ÁFA.

Tiszaföldvári Városüzemeltető és Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a helyszíni felmérés, valamint a beszerzési árak alapján, 2009. májusi árszinten bruttó 6.300.000,- Ft anyagár kalkulációt állított össze. Az árkalkuláció elkészítésekor a kiviteli tervek még nem készültek el. a kiviteli terv ismeretében az anyagköltséget módosító mennyiségi módosulások még lehetnek. Az ÁFA július 1-i változása miatt az építőipari anyagárak emelkedése várható. Számolni lehet azzal, hogy az árkalkulációban felsorolt anyagmennyiségre nem lesz elegendő az elkülönített keretösszeg.

(melléklet: Árkalkuláció)

A 6.300 ezer Ft keretösszegből megvásárolható, ebben az évben mind a 4 lakásban és közös használatú helyiségekben beépíthető anyagmennyiség az alábbi munkák elvégzését teszi lehetővé az önkormányzat Nonprofit Kft-je számára:

- belső válaszfalak építése,

- elektromos vezeték és vízvezeték szerelés,

- bejárati és belső ajtók beállítása,

- belső vakolás,

- fürdőszobák csempézése,

- hidegburkolók lerakása (fürdőszoba, konyha, közös előtér),

- szobák laminált parkettával való burkolása,

- kapcsolók, dugaljak, világítótestek beszerelése lakásokban és a közös használatú

- 2 -

helyiségekben (előtér lépcsőház, folyosó),

- fürdőszobák szerelvényezése,

- emeleti folyosó nyitott rész lezárása műanyag fallal,

- lépcsőházban fal javítása,

- lépcsőház burkolása,

- lapostető szükség szerinti javítása.

Következő évre áthúzódik a fűtésrendszer elkészítése (4 db kombi kazán, radiátorok vásárlása, szerelvények, stb.) konyha berendezése (tűzhely, mosogató, csaptelepek, szekrény, stb.) falak festése minden helyiségben, mázolás szükség szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

Tiszaföldvár, 2009. június 17.

### Borza Attila

##### Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

_______/2009.(______) határozat

Homoki egészségház emeletén négy lakás kialakításra

biztosított keret 2009. évi felhasználásáról

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2009.(II.16.) számú önkormányzati rendelet 18. §-ban meghatározott 7.000 ezer Ft-os keretösszeget az önkormányzati tulajdonú, 3951 hrsz-ú, Tiszaföldvár, Döbrei János út 59. szám alatt lévő egészségház I. emeletén 4 db. lakás megépítésére, a lépcsőház és folyosó befejező munkáira, az alábbiak szerint osztja fel:

Tiszaföldvári Városüzemeltető és  Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-je (Tiszaföldvár, Rákóczi  út 4.)  az építőipari munka anyagköltségére támogatásként bruttó 6.300 ezer Ft-ot átad.

A Tiszaföldvári Városüzemeltető és Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által becsatolt 6.300 ezer Ft anyagköltségről készült árkalkuláció alapján megvásárlásra kerülő építőanyag mennyiség az alábbi szakipari munkák anyagszükségletét  biztosítja:

  - belső válaszfalak építése,

  - elektromos vezeték és vízvezeték szerelés,

  - bejárati és belső ajtók beállítása,

  - belső vakolás,

  - fürdőszobák csempézése,

  - hidegburkolók lerakása (fürdőszoba, konyha, közös előtér),

  - szobák laminált parkettával való burkolása,

  - kapcsolók, dugaljak, világítótestek beszerelése lakásokban és a közös használatú  helyiségekben (előtér lépcsőház, folyosó),

  - fürdőszobák szerelvényezése,

  - emeleti folyosó nyitott rész lezárása műanyag fallal,

  - lépcsőházban fal javítása,

  - lépcsőház burkolása,

  - lapostető szükség szerinti javítása.

A Képviselő-testület a tervezői díj költségére (építési engedélyezi terv, gáz engedélyes terv, elektromos hálózatok kiviteli terve, épületgépészeti kiviteli terv)  bruttó 700.000,- Ft-ot biztosítja.

A 6.300 ezer Ft felhasználásáért felelős Ollé László a Tiszaföldvári Városüzemeltető és Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Az engedélyes tervekért, a szakipari munkák műszaki ellenőrzéséért, műszaki átvételért felelős Kovács János a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási, Építési és Műszaki Osztály vezetője.

A 6.300 ezer Ft felhasználásának, a munka elvégzésének határideje 2009. december 31.

- 2 -

Értesülnek:

- Tiszaföldvár Város Polgármestere Helyben

- Tiszaföldvár Város Címzetes Főjegyzője Helyben

- Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya Helyben

- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztálya

- Tiszaföldvári Városüzemeltető és Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tiszaföldvár, Rákóczi  út 4.

Kmf.

# Borza Attila

polgármester