Tiszaföldvár Város Polgármestere

5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

Postafiók: 56. Telefon: 56/470-032.

# Beszámoló

a 2009. évben benyújtott pályázatok eredményességéről, a közbeszerzésekről, a folyamatban lévő beruházásokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton előterjesztem a 2009. évben eddig benyújtott pályázatok eredményességéről, a közbeszerzési eljárások eredményéről, a folyamatban lévő beruházásokról szóló beszámolót.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése érdekében pályázatot nyújtott be az Önkormányzati Minisztérium által a 8/2009. (II.26.) ÖM rendeletben meghatározott pályázati lehetőségre. Az ÖM által támogatott pályázat keretében megvalósulhatott a Kossuth úti Óvoda, a Belterületi Óvoda és a Homoki Óvoda külső nyílászáró cseréje. Saját forrásból megvalósult továbbá a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium részleges nyílászáró cseréje.

A 2009. évben az egészségügyi ellátások fejlesztése terén megvalósult az „Anya- és Csecsemővédelmi Szolgálat 1. számú Tanácsadójának és szakorvosi rendelési lehetőségek kialakítása”. Szintén az egészségügyi ellátások javítását szolgálná a „Háziorvosi rendelő és gyermek háziorvosi rendelő kialakítása Tiszaföldvár, Szondi V. út 30. szám alatt” című pályázatunk, mely pályázat benyújtása 2010. január 8-ig fog megtörténni.

2009-ben az infrastrukturális fejlesztések terén folytatódott az útépítési program Tiszaföldvár belterületén. Az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009-ben folytatódott a Homoki városrész szennyvízcsatornázására irányuló pályázat II. fordulójának előkészítése.

A strandfürdő fejlesztése érdekében 2009-ben megvalósult a meglévő gyermekmedence átalakítása gyógymedencévé, valamint egy új gyermek pancsoló medence kialakítása.

A 2009. évben eddig benyújtott pályázatok rövid ismertetésére az alábbiakban kerül sor:

Pályázat neve: Nyílászárók cseréje Tiszaföldvár Város közoktatási intézményeiben

Tiszaföldvár Város Önkormányzata közoktatási intézmények nyílászáró cseréje érdekében 2009. március 31-én pályázatot nyújtott be a 8/2009. (II.26.) ÖM rendeletben meghatározott pályázati lehetőségre. A pályázat tartalmazta a Homoki Általános Iskola, a Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola, a Malom úti Általános Iskola, továbbá Kossuth úti Óvoda, a Belterületi Óvoda és a Homoki Óvoda külső nyílászáró cseréjét. A pályázatban igényelt támogatási összeg összesen 30.368.000,- Ft volt, melyhez 7.592.000,- Ft önészt vállalt az Önkormányzat, tehát 80%-os a támogatási intenzitás. Az Önkormányzati Minisztérium döntése alapján költségcsökkentéssel 10.000.000,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat a három említett óvoda nyílászáró cseréjének megvalósítására. Sajnálatos módon a három általános iskola nyílászáró cseréjére nem kaptunk támogatást. A Támogatási Szerződés megkötésére 2009. június 3-án került sor.

A későbbiekben ismertetett közbeszerzési eljárás eredményeképpen a három óvoda nyílászáró cseréjét a nyertes ajánlattevő a rendelkezésre álló összegnél kevesebbért vállalta. Ennek következtében fennmaradt 944.000,- Ft támogatás, melyet az Önkormányzat kiegészítve a 20%-os önerővel - az Önkormányzati Minisztérium jóváhagyása után – óvodai játékok, fejlesztő eszközök beszerzésére használta fel.

A pályázat neve: Kossuth úti Óvoda telephelyének bővítése

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. június 19-én pályázatot nyújtott be a 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet alapján a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására (LEKI) kiírt pályázati felhívásra.

A pályázat célja a Kossuth úti Óvoda telephelyének (Posza Óvoda, Kossuth L. u. 203.) átalakítása, bővítése az alábbiak szerint: A meglévő tornaszoba átalakítása és bővítése: a meglévő tornaszoba alapterülete 48,62 m2. Az átalakítással létrejön egy 25,35 m2 területű öltöző és 27,27 m2 bővítéssel egy 50,54 m2 alapterületű csoportszoba. A bővítéssel kialakításra kerül egy 62,22 m2 területű tornaszoba, egy akadálymentes WC 3,60 m2 területtel, egy szertár 11,87 m2, és egy gyermekmosdó-WC 15,12 m2 területtel. Kialakításra kerül továbbá 2 db normál és 1 db akadálymentes parkolóhely. A pályázat keretében megvalósul a meglévő külső nyílászárók cseréje és a külső szigetelés. Az átalakított és bővített részen új tetőszerkezet fog készülni a meglévő tetőszerkezettel összeépítve. Az épület teljes körű akadálymentesítése keretében bejárati rámpa készül, valamint a bejárati ajtó és 3 db belső ajtó cseréje is megtörténik.

A pályázatban szereplő támogatási igény 26.018.945,- Ft, melyhez 4.591.579,- Ft önerő társul, tehát 85% a támogatási intenzitás

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogató döntéséről 2009. szeptember 25-én kaptunk értesítő levelet. A Támogatási Szerződés előkészítése jelenleg folyamatban van, annak megkötésére még 2009. decemberében sor fog kerülni. A „Kossuth úti Óvoda telephelyének bővítése” elnevezésű fejlesztés várhatóan 2010. augusztus 10-ig fog megvalósulni.

A pályázat neve: Tiszaföldvár Város Strand utca csomópontjának kiépítése

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. június 19-én pályázatot nyújtott be a 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai – területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztésekre (TEKI) kiírt pályázati felhívásra.

A pályázat célja: a beruházási program keretében a Strand utca mintegy 81 m szakaszának átépítésére kerül sor. A tervezési terület jelenleg két ingatlant érint. A 347 hrsz-ú ingatlan- Strand utca- valamint a 352 hrsz-ú önkormányzati ingatlant. A 352 hrsz.-ú ingatlanon lévő felvásárló telep épületét az önkormányzat lebontotta. A jelenlegi közterületen a telekhatárok távolsága a tervezési szakaszon 12,00-30,00 m között változik. A meglévő burkolat szélessége 4,0 m aszfalt burkolat. A jelenlegi tervezési területen nincs kialakított gyalogjárda, a gyalogos forgalom a meglévő útburkolaton halad. A meglévő út átépítése során azzal párhuzamosan 1, 5 m széles akadálymentes gyalogjárdát kell kiépíteni, mely csatlakozik az utca további szakaszán meglévő járdaburkolathoz.

A pályázatban szereplő támogatási igény 6.535.285,- Ft, melyhez 1.153.286,- Ft önerő társul, tehát 85% a támogatási intenzitás.

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogató döntéséről 2009. szeptember 25-én kaptunk értesítő levelet. A Támogatási Szerződés előkészítése jelenleg folyamatban van, annak megkötésére még 2009. decemberében sor fog kerülni. A „Tiszaföldvár Város Strand utca csomópontjának kiépítése” elnevezésű fejlesztés várhatóan 2010. június 30-ig fog megvalósulni.

A pályázat neve: Tiszaföldvár Strand utca csomópontjánál járdaépítés

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. június 19-én pályázatot nyújtott be a 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai – területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztésekre (TEKI) kiírt pályázati felhívásra.

A pályázat célja: a beruházási program keretében a Strand utcán mintegy 104 m hosszú gyalogjárda kerül kialakításra. A tervezési terület jelenleg két ingatlant érint, a 347 hrsz-ú ingatlan- Strand utca- valamint a 352 hrsz-ú önkormányzati ingatlant. A 352 hrsz.-ú ingatlanon lévő felvásárló telep épületét az önkormányzat lebontotta és az ingatlan közterületbe vonásának földhivatali eljárását kezdeményezte. A jelenlegi tervezési területen nincs kialakított gyalogjárda, a gyalogos forgalom a meglévő útburkolaton halad. A meglévő út átépítése során azzal párhuzamosan 1, 5 m széles akadálymentes gyalogjárdát kell kiépíteni, mely csatlakozik az utca további szakaszán meglévő járdaburkolathoz.

A pályázatban szereplő támogatási igény 1.487.469,- Ft, melyhez 262.495,- Ft önerő társul, tehát 85% a támogatási intenzitás.

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogató döntéséről 2009. szeptember 25-én kaptunk értesítő levelet. A Támogatási Szerződés előkészítése jelenleg folyamatban van, annak megkötésére még 2009. decemberében sor fog kerülni. A „Tiszaföldvár Strand utca csomópontjánál járdaépítés” elnevezésű fejlesztés várhatóan 2010. június 30-ig fog megvalósulni.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. május 29-én nyújtotta be a Strand utca út- és járda útépítési engedély kérelmét a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz. A Nemzeti Közlekedési Hatóság a benyújtott engedélyezési tervdokumentációhoz bizonyos módosításokat kért a tervezőktől az engedélye kiadásához. A kért módosításokat a tervezők elkészítették. Ennek megfelelően a gyalogjárda hossza 156 m-re változott. A tervdokumentáció és a költségvetés mennyiségi adatainak szükséges módosítása miatt 2009. novemberében az Önkormányzat megküldte jóváhagyási kérelmét az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak.

A pályázat neve: Kerékpárút építése Tiszaföldvár belterületén

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. július 31-én pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett ÉAOP-2009-3.1.3/A számú, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezésű pályázati konstrukcióra.

A pályázat célja: a 4633 számú közúttal párhuzamosan 2.659 m hosszúságú elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút megépítése a 2125 hrsz-ú (Kossuth L. út), az 5578 hrsz-ú (Ószőlő Fő út) és az 5552 hrsz-ú (Ókincsem Fő út) állami tulajdonú területeken. A kerékpárút nyomvonalának kiépítésére a közúti területen az útárkon kívül a telekhatártól mért 3,00 m-es sávban az esetlegesen meglévő járda nyomvonalak felhasználásával kerül sor. A tervezett nyomvonal a 4633 számú főút 7+145-9+779 szelvény (Nefelejcs u. – Döbrei J. u.) közötti szakaszon kerül kiépítésre. A tervezési szakasz teljes hosszában 2,75 m szélességű, mindkét oldalon kerti szegélyekkel határolt aszfaltburkolatú pályával kerül kialakításra. A burkolat mindkét végén 100×5×25 kerti szegély épül.

A pályázatban szereplő támogatási igény 102.880.370,- Ft, melyhez 5.414.756,- Ft önerő társul, tehát 95% a támogatási intenzitás. A pályázat tervezett befejezési időpontja 2010. december 31.

A mai napig még nem született döntés a pályázat támogatásáról. A legfrissebb információink szerint a döntés várható időpontja 2009. december.

A pályázat neve: EU Önerő Alap pályázat

Tiszaföldvár Város Önkormányzata  2009. szeptember 25-én pályázatot nyújtott be az önkormányzati miniszter 19/2009. (IV.8.) ÖM rendeletében meghatározott pályázat lehetőségre, mely rendelet előírta, hogy EU Önerő Alap támogatás igényelhető az Európai Unió támogatásai iránt a 2007-2013 programozási időszakra benyújtott és nyertes önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját forrás kiegészítéséhez.

A pályázat célja: Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2008. novemberében Támogatási Szerződést írt alá a „Szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészen” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett projekt előkészítésére. A projekt azonosítószáma KEOP-7.1.2.0-2008-0111. A kétfordulós pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projekt előkészítésére megkötött TSZ alapján a fejlesztés összköltsége nettó 40.559.998,- Ft. Tiszaföldvár Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az említett ÖM rendelet alapján az EU Önerő Alap támogatásra a „Szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészen” című projekt saját forrásának kiegészítésére. Az EU Önerő Alap támogatás mértéke nem haladhatta meg a saját forrás 50 %-át, így a megpályázni kívánt támogatás összege 3.042.000,- Ft.

Az Önkormányzati Minisztérium 2009. december 1. napján érkezett tájékoztató levele alapján az Önkormányzat elnyerte a megpályázott 3.042.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást.

A pályázat neve: Jászkun Kapitányok nyomában

Tiszaföldvár Város Önkormányzata konzorciumi együttműködési megállapodást kötött a „Jászkun Kapitányok nyomában” tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében elnevezésű projekt megvalósítására. A 2009. június 22-i keltezésű értesítő levél alapján az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 538.632.000,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatot. A konzorciumi együttműködési megállapodás alapján a Tiszaföldvár Város Önkormányzatára eső önerő 1.504.562,- Ft. A Tiszaföldváron megvalósuló építési beruházás költsége 10.140.000,- Ft. A várhatóan 2010. első félévében megvalósuló építési beruházás keretében a Tiszazugi Földrajzi Múzeum udvarán kialakításra kerül egy szabadtéri foglalkoztató, melynek mérete 14,50m×6,90m, s 50 fő befogadó képességgel fog rendelkezni. A beruházás keretében a közlekedő előtér látogatóbarát egységes építészeti arculatának kialakítására is sor kerül, amely során belső építészetileg megtervezett pénztárgépet magába foglaló pult és falburkolatok elhelyezése és kialakítása valósul meg.

A pályázat neve: A Szelevényi és az egykori Hunyadfalva-Kőtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintű rekultivációs programja

Tiszaföldvár Város Önkormányzata az e célra létrejött gesztori megállapodásban szereplő településekkel közösen 2008. október 1-én pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-2.3.0. kódszámú, „A települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” megnevezésű kétfordulós pályázati konstrukció keretében. A pályázat kódszáma: KEOP-7.2.3.0-2008-0036.

Az első fordulóban támogatott pályázathoz kapcsolódó Támogatási Szerződés megkötésére 2009. március 12-én került sor. Az előkészítő munkák elszámolható bruttó összköltsége 71.920.000,- Ft, a támogatás összege 61.132.000,- Ft. Tiszaföldvár Város Önkormányzatának önereje az első fordulóhoz kapcsolódóan 460.190,- Ft.

A második fordulós pályázat tervezett benyújtási időpontja 2010. szeptember. Nyertesség esetén a projekt tervezett kezdete 2011. január, tervezett zárása 2013. július.

Ivóvízminőség javító program II. ütem

Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt az „Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemének” előkészítő munkájához a KEOP 1.3.0. pályázati felhívásra. Az ÉARFÜ Nonprofit Kft. 750.000.000,- Ft fejlesztési forrást nyert el a PEA3 Nagyprojekt Előkészítő Alapból az önkormányzatok részére. Ennek köszönhetően az előkészítés költségei 90 %-ból megfinanszírozhatók a támogatási forrásból.

A projektben érintett önkormányzatoknak a kedvezményezett szerep átvételéhez létre kellett hozniuk egy önkormányzati konzorciumot. A Képviselő-testület 2009. március 18-án döntött a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásáról. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi feladatait Martfű Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.

A pályázat jelenleg a II. forduló előkészítési szakaszában tart, melynek keretében Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-haszon elemzés készül, valamint folyamatban vannak a tervezési munkák.

A műszaki tartalmat tekintve a pályázat sajnos csak részmegoldást jelent, ugyanis az Európai Unió nem támogatja a csőhálózat cseréjét. A konzorciumhoz csatlakozó települések esetében ez azt jelenti, hogy új ivóvízkút fúrását, valamint a csőhálózatba beépítendő szakaszoló tolózárak, illetve az ahhoz kapcsolódó 1-1 m-es szakasz kiépítését támogatja a pályázat.

A jelenleg előkészítés alatt álló pályázatokról: jelenleg kettő olyan pályázat tart az előkészítés szakaszában, melyek benyújtása 2010. januárjában várható. Ezek a következők:

A pályázat neve: Autóbusz-pályaudvar építése Tiszaföldváron. Pályázati konstrukció megnevezése: Észak-alföldi Operatív Program, „Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése”, ÉAOP-2009-3.1.4/A. A pályázat beadási határideje 2009. január 29.

A pályázat neve: Háziorvosi rendelő és gyermek háziorvosi rendelő kialakítása Tiszaföldvár, Szondi V. út 30. szám alatt. Pályázati konstrukció megnevezése: Észak-alföldi Operatív Program, „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése”, ÉAOP-2009-4.1.2/A. A pályázat beadási határideje 2009. január 08.

A 2009. évben eddig elindított közbeszerzési eljárások rövid ismertetésére az alábbiakban kerül sor:

Közbeszerzési eljárás megnevezése: A tiszaföldvári volt tüdőgondozó épületében kialakítandó védőnői szolgálat, házi- és gyermekorvosi rendelő kialakítására kivitelező kiválasztása

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. február 13-án megküldte ajánlattételi felhívását a PARABOLA 2000 Kft.-nek, ezzel megindította a tárgyalásos eljárást. A tárgyalásos eljárás előzménye az azt megelőzően lefolytatott azonos tárgyú, hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárás, mely eljárás eredménytelen volt, eredményének kihirdetésére pedig 2009. január 19. napján került sor. Az egyszerű eljárásban csak a PARABOLA 2000 Kft. nyújtotta be ajánlatát, ezért került megküldésre az ő számára a tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívása.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban az ajánlattételi felhívás megküldése előtt megalakult a Bíráló Bizottság, melynek tagjai: Dr. Csala István aljegyző, Ollé Lászlóné osztályvezető, Szabó József köztisztviselő, Szűcs Viktor köztisztviselő, Beregszászi Zsolt képviselő, Molnár János képviselő, Muzsai János képviselő.

Az Ajánlattevőnek meg kellett tennie ajánlatát az ún. A)+B) Részre és a Módosított A) Részre vonatkozóan egyaránt. Az A) Rész vonatkozott az „Anya- és Csecsemővédelmi Szolgálat 1., 2., 3. számú védőnői körzet, továbbá szakorvosi rendelő kialakítása” elnevezésű fejlesztésre, melyre LEKI forráskeretre benyújtott pályázaton támogatást nyert az Önkormányzat; a B) Rész pedig „Háziorvosi rendelő, továbbá gyermek háziorvosi rendelő kialakítása” elnevezésű fejlesztésre vonatkozott, melynek megvalósítására az ÉAOP-4.1.2/A konstrukcióra nyújtottunk be pályázatot. A Módosított A) Rész az A) Rész kibővített verziója, mely arra az eshetőségre vonatkozott, ha az európai uniós pályázat nem részesülne támogatásban.

A szerződés végül a Módosított A) Részre vonatkozóan került megkötésre, mivel a szerződéskötés időpontjában még nem volt döntés az európai uniós pályázatról (mint később kiderült, ez a pályázatunk sajnálatos módon nem részesült támogatásban).

A 2009. február 25-én lefolytatott tárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmi elemei a módosított A) Rész vonatkozásában:

| Ajánlattevő neve: | Ajánlattevő székhelye: | Levelezési címe: | Nettó ajánlati ár (Ft) | ÁFA összege (Ft) | Bruttó ajánlati ár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARABOLA 2000 Kft. | 5430 Tiszaföldvár, Kossuth út 181. | 5430 Tiszaföldvár, Kossuth út 181. | 29.416.666 | 5.833.334 | 35.300.000 |

A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2009. február 25-én került sor, melyen Borza Attila polgármester az ajánlatkérő nevében az alábbi döntést hozta:

Az eljárás eredményes volt.

A nyertes ajánlattevő: PARABOLA 2000 Kft.

A szerződés megkötésére 2009. március 5-én került sor. A szerződés teljesítésének határideje 2009. november 25.

Közbeszerzési eljárás megnevezése: Tiszaföldvár Város belterületi úthálózatának szilárd burkolattal történő ellátása

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. március 19. napján elektronikus hirdetmény útján „Ajánlattételi felhívás” közzétételét kezdeményezte a Közbeszerzési Értesítőben a fent megnevezett tárgyú hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárással kapcsolatban.

A 4837/2009. iktatószámú Ajánlattételi felhívás 2009. március 23-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 34. számában.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a hirdetmény feladása előtt megalakult a Bíráló Bizottság, melynek tagjai: Dr. Csala István aljegyző, Ollé Lászlóné osztályvezető, Lendvai Orsolya köztisztviselő, Szabó József köztisztviselő, Szűcs Viktor köztisztviselő, Beregszászi Zsolt képviselő, Lipka András képviselő, Muzsai János képviselő.

Az ajánlattételi dokumentáció beszerzésének határideje, az ajánlattételi határidő, valamint a bontás időpontja egyaránt 2009. április 20., 10 óra volt. Az eljárásban az ajánlattételi határidő lejárta előtt hét ajánlat került benyújtásra a következők részéről: Stravia Emulziógyártó és Útfenntartó Kft.; Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.; Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.; Nagy és Társa Kft.; ÚT-ÉP-KER 97 Kft.; Duna Aszfalt Kft.; COLAS-Építő ZRt.

A bírálat során a Bíráló Bizottság megállapította, hogy a Duna Aszfalt Kft. ajánlata érvénytelen. A többi hat ajánlat érvényesnek bizonyult.

Az ajánlatok tartalmi elemei:

| Ajánlattevő neve: | Ajánlattevő székhelye: | Levelezési címe: | Nettó ajánlati ár (Ft) | ÁFA összege (Ft) | Bruttó ajánlati ár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stravia Emulziógyártó és Útfenntartó Kft. | 1113 Budapest, Daróci út 30. | 6400 Kiskunhalas, Olajbányász út 2. | 46.994.650 | 9.398.930 | 56.393.580 |
| Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft. | 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. | 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. | 46.852.910 | 9.370.582 | 56.223.492 |
| Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft. | 6320 Solt, Kecskeméti út 34. | 6320 Solt, Kecskeméti út 34. | 52.090.460 | 10.418.092 | 62.508.552 |
| Nagy és Társa Kft. | 5430 Tiszaföldvár, Mezőtúri út 7. | 5430 Tiszaföldvár, Mezőtúri út 7. | 45.968.270 | 9.191.653 | 55.161.923 |
| ÚT-ÉP-KER 97 Kft. | 1165 Budapest, Dióssy Lajos út 28. | 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 73/a | 52.350.849 | 10.470.170 | 62.821.019 |
| Duna Aszfalt Kft. | 6060 Tiszakécske, Béke út 150. | 6060 Tiszakécske, Béke út 150. | 63.845.600 | 12.769.119 | 76.614.719 |
| COLAS-Építő ZRt. | 3300 Eger, Deák Ferenc út 49. | 6000 Kecskemét, László Károly utca 16. | 51.515.963 | 10.303.193 | 61.819.156 |

A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2009. április 30-án került sor, melyen Borza Attila polgármester az ajánlatkérő nevében az alábbi döntést hozta:

Az eljárás eredményes volt.

A nyertes ajánlattevő: Nagy és Társa Kft.

A második legkedvezőbb ajánlatot tevő: Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.

A szerződés megkötésére 2009. május 8-án került sor. A szerződés teljesítésének határideje 2009. augusztus 31.

Közbeszerzési eljárás megnevezése: Szennyvízcsatorna-hálózat tervezése Tiszaföldvár Homok városrészen

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. április 28. napján elektronikus hirdetmény útján „Ajánlattételi felhívás” közzétételét kezdeményezte a Közbeszerzési Értesítőben a fent megnevezett tárgyú hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárással kapcsolatban.

A 7686/2009. iktatószámú Ajánlattételi felhívás 2009. május 4-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 51. számában.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a hirdetmény feladása előtt megalakult a Bíráló Bizottság, melynek tagjai: Dr. Csala István aljegyző, Ollé Lászlóné osztályvezető, Lendvai Orsolya köztisztviselő, Szabó József köztisztviselő, Kelemen Dezső képviselő, Muzsai János képviselő, Tárkány Mihályné képviselő.

Az ajánlattételi dokumentáció beszerzésének határideje, az ajánlattételi határidő, valamint a bontás időpontja egyaránt 2009. május 25., 10 óra volt. Az eljárásban az ajánlattételi határidő lejárta előtt 1 db ajánlat került benyújtásra az AQUA-VITA Közmű Kft. részéről.

A bírálat során a Bíráló Bizottság megállapította, hogy az AQUA-VITA Közmű Kft. ajánlata érvényes.

Az ajánlat tartalmi elemei:

| Ajánlattevő neve: | Ajánlattevő székhelye: | Levelezési címe: | Nettó ajánlati ár (Ft) | ÁFA összege (Ft) | Bruttó ajánlati ár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQUA-VITA Közmű Kft. | 1023 Budapest, Mecset utca 10-12. | 1023 Budapest, Mecset utca 10-12. | 19.900.000 | 3.980.000 | 23.880.000 |

A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2009. június 4-én került sor, melyen Borza Attila polgármester az ajánlatkérő nevében az alábbi döntést hozta:

Az eljárás eredményes volt.

A nyertes ajánlattevő: AQUA-VITA Közmű Kft.

A szerződés megkötésére 2009. június 12-én került sor. A szerződés teljesítésének határideje 2010. augusztus 31.

Közbeszerzési eljárás megnevezése: Nyílászárók cseréje Tiszaföldvár közoktatási intzéményeiben

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. június 12. napján elektronikus hirdetmény útján „Ajánlattételi felhívás” közzétételét kezdeményezte a Közbeszerzési Értesítőben a fent megnevezett tárgyú hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárással kapcsolatban.

A 11417/2009. iktatószámú Ajánlattételi felhívás 2009. június 17-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 70. számában. Az ajánlattételi felhívás lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt. Az 1. Rész vonatkozott a Kossuth úti Óvoda, a Belterületi Óvoda és a Homoki Óvoda nyílászáró cseréjére, a 2. Rész pedig a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium részleges nyílászáró cseréjére vonatkozott.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a hirdetmény feladása előtt megalakult a Bíráló Bizottság, melynek tagjai: Dr. Csala István aljegyző, Ollé Lászlóné osztályvezető, Lendvai Orsolya köztisztviselő, Szűcs Viktor köztisztviselő, Kelemen Dezső képviselő, Muzsai János képviselő, Varga Árpád képviselő.

Az ajánlattételi dokumentáció beszerzésének határideje, az ajánlattételi határidő, valamint a bontás időpontja egyaránt 2009. július 7., 10 óra volt. Az eljárásban az ajánlattételi határidő lejárta előtt hét ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Közülük 6 ajánlattevő mindkettő részre, 1 ajánlattevő csak az 1. Részre tett ajánlatot. Az ajánlattevők a következők: Tür-Plast Kft.; Jász-Ablak Nyílászárógyártó és Kereskedelmi Kft.; GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.; Németh Nyílászró Gyártó és Forgalmazó Kft.; Premier Ablakrendszerek Kft.; Háló és Marco Nyílászáró gyártó és Forgalmazó Kft.; Kelet-Ablak Kft. (csak az 1. Rész vonatkozásában).

A bírálat során a Bíráló Bizottság megállapította, hogy az 1. Rész vonatkozásában a következő ajánlattevők tettek érvénytelen ajánlatot: Jász-Ablak Nyílászárógyártó és Kereskedelmi Kft.; GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.; Németh Nyílászró Gyártó és Forgalmazó Kft.;

valamint a 2. Rész vonatkozásában a következő ajánlattevők tettek érvénytelen ajánlatot: Tür-Plast Kft.; Jász-Ablak Nyílászárógyártó és Kereskedelmi Kft.; GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.; Németh Nyílászró Gyártó és Forgalmazó Kft.; Háló és Marco Nyílászáró gyártó és Forgalmazó Kft.

Az ajánlatok tartalmi elemei az 1. Rész vonatkozásában:

| Ajánlattevő neve: | Ajánlattevő székhelye: | Levelezési címe: | Nettó ajánlati ár (Ft) | ÁFA összege (Ft) | Bruttó ajánlati ár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tür-Plast Kft. | 5340 Kunhegyes, Széchenyi út 9. | 5340 Kunhegyes, Széchenyi út 9. | 10.845.291,8 | 2.711.322,95 | 13.556.614,75 |
| Jász-Ablak Nyílászárógyártó és Kereskedelmi Kft. | 5100 Jászberény, Csákány u. 1. | 5100 Jászberény, Csákány u. 1. | 13.659.478 | 3.414.870 | 17.074.347 |
| GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. | 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219. | 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219. | 15.747.165 | 3.936.791 | 19.683.956 |
| Németh Nyílászró Gyártó és Forgalmazó Kft. | 5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1. | 5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1. | 12.412.881 | 3.103.220 | 15.516.101 |
| Premier Ablakrendszerek Kft. | 8095 Pákozd, Napraforgó út 1. | 8095 Pákozd, Napraforgó út 1. | 9.056.000 | 2.264.000 | 11.320.000 |
| Háló és Marco Nyílászáró gyártó és Forgalmazó Kft. | 4031 Debrecen, Szabolcs u. 25. | 4031 Debrecen, Szabolcs u. 25. | 11.117.615 | 2.779.404 | 13.897.019 |
| Kelet-Ablak Kft. | 9700 Szombathely, Tömjénhegy u. 18. | 9700 Szombathely, Tátika u. 3. | 10.804.946 | 2.701.236 | 13.506.182 |

Az ajánlatok tartalmi elemei a 2. Rész vonatkozásában:

| Ajánlattevő neve: | Ajánlattevő székhelye: | Levelezési címe: | Nettó ajánlati ár (Ft) | ÁFA összege (Ft) | Bruttó ajánlati ár (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tür-Plast Kft. | 5340 Kunhegyes, Széchenyi út 9. | 5340 Kunhegyes, Széchenyi út 9. | 6.124.227,8 | 1.531.056,95 | 7.655.284,75 |
| Jász-Ablak Nyílászárógyártó és Kereskedelmi Kft. | 5100 Jászberény, Csákány u. 1. | 5100 Jászberény, Csákány u. 1. | 6.689.481 | 1.672.370 | 8.361.851 |
| GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. | 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219. | 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219. | 8.888.642 | 2.222.161 | 11.110.803 |
| Németh Nyílászró Gyártó és Forgalmazó Kft. | 5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1. | 5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1. | 6.567.714 | 1.641.929 | 8.209.643 |
| Premier Ablakrendszerek Kft. | 8095 Pákozd, Napraforgó út 1. | 8095 Pákozd, Napraforgó út 1. | 4.904.579 | 1.226.145 | 6.130.724 |
| Háló és Marco Nyílászáró gyártó és Forgalmazó Kft. | 4031 Debrecen, Szabolcs u. 25. | 4031 Debrecen, Szabolcs u. 25. |  |  |  |

A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2009. július 10-én került sor, melyen Borza Attila polgármester az ajánlatkérő nevében az alábbi döntést hozta:

Az eljárás eredményes volt.

A nyertes ajánlattevő mind az 1. Rész, mind a 2. Rész tekintetében: Premier Ablakrendszerek Kft.

A második legkedvezőbb ajánlatot tevő az 1. Rész tekintetében volt megnevezhető: Kelet-Ablak Kft.

A kettő db szerződés megkötésére 2009. július 20-án került sor. Az 1. Részre vonatkozó szerződés teljesítésének határideje 2009. augusztus 20., a 2. Részre vonatkozó szerződés teljesítésének határideje pedig 2009. szeptember 1. volt.

A jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokról: jelenleg kettő hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárás van folyamatban, melyek eredményhirdetése 2010. januárjában várható. Ezek a következők:

Közbeszerzési eljárás megnevezése: Kossuth úti Óvoda telephelyének bővítése

A közbeszerzés célja a pályázatok között ismertetett azonos nevű LEKI pályázat keretében megvalósítandó beruházás kivitelezőjének kiválasztása. Az ajánlattételi felhívás feladásának dátuma: 2009. november 30.

Közbeszerzési eljárás megnevezése: Strand úti lejárónál csomópont és járda építése

A közbeszerzés célja a pályázatok között ismertetett 2 db TEKI pályázat keretében megvalósítandó beruházás kivitelezőjének kiválasztása. Az ajánlattételi felhívás feladásának dátuma: 2009. november 23.

A 2009. évben eddig megkezdett beruházások rövid ismertetésére az alábbiakban kerül sor:

Strandfürdő területén meglévő gyermekmedence átalakítása gyógymedencévé, valamint új gyermek pancsoló medence kialakítása

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. február 27-én kettő db vállalkozási szerződést kötött a PARABOLA 2000 Kft.-vel.

Az egyik vállalkozási szerződés tárgya „a strandfürdő területén meglévő gyermekmedence felújítása, átalakítása gyógymedencévé” az alábbiak szerint:

- a nyugati és déli medencefalnál ülőpad kialakítása,

- a nyugati ülőpadnál vádli masszírozó befúvók építése,

- az északi medencefalnál nyak masszírozó zuhanyok építése,

- a déli ülőpadnál derék és váll masszírozó befúvók építése,

- keleti medencefejnél túlfolyó vályú építése,

- medence fenék lemezek megerősítése,

- medence csempeburkolat kialakítása,

- vízgépészeti működtető egységek (aknák, szivattyúk, vezetékek), elektromos ellátás építése,

- szennyvízelvezetés kiépítése.

A szerződés szerinti vállalkozói díj összege nettó 8.197.899,- Ft + 20% ÁFA 1.639.580,- Ft, összesen 9.837.479,- Ft. A kivitelezés határideje 2009. április 30. volt. A Vállalkozó 2009. április 30-án készre jelentette a munkát.

A másik vállalkozási szerződés tárgya „a strandfürdő területén új gyermek pancsoló medence kialakítása” az alábbiak szerint:

- engedélyezési tervek elkészítése,

- 0 cm-ről induló 40 cm-ig egyenletesen mélyülő medence építése,

- medencéhez kapcsolódó kiegyenlítő tároló építése,

- lábmosó építése,

- a nyugati medencefalnál golyós befúvók építése,

- medence közepén vízgomba építése,

- medence, lábmosó csempeburkolat kialakítása,

- gépházban szűrő, visszaforgató egység, klórozó, savadagoló (pH) építése,

- vízgépészeti működtető egységek (aknák, szivattyúk, vezetékek), elektromos ellátás építése,

- medencéhez vezető és medence körüli térburkolat készítése,

- szennyvízelvezetés kiépítése.

A szerződés szerinti vállalkozói díj összege nettó 6.791.489,- Ft + 20% ÁFA 1.358.298,- Ft, összesen 8.149.787,- Ft. A kivitelezés határideje 2009. április 30. volt. A Vállalkozó 2009. április 30-án készre jelentette a munkát.

Anya- és Csecsemővédelmi Szolgálat 1., 2., 3. számú védőnői körzet, továbbá szakorvosi rendelési lehetőségek kialakítása

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009. februárjában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a fent megnevezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására. A tárgyalás 2009. február 25-én zajlott le, melynek eredményeképpen a PARABOLA 2000 Kft. került nyertesként kihirdetésre.

Az Önkormányzat 2009. március 5-én kötött vállalkozási szerződést a PARABOLA 2000 Kft.-vel az „Anya- és Csecsemővédelmi Szolgálat 1., 2., 3. számú védőnői körzet, továbbá szakorvosi rendelési lehetőségek kialakítása” megnevezésű fejlesztés megvalósítására. A szerződés kiterjedt a kivitelezési munkák ellátására, kiviteli terv készítésére és eszközbeszerzésre is. A vállalkozói díj is ennek megfelelően került meghatározásra:

Kivitelezés:		nettó 27.392.500,- Ft,

Kiviteli terv készítés:	nettó 625.000,- Ft,

Eszközbeszerzés:	nettó 1.399.166,- Ft,

azaz összesen nettó 29.416.666,- Ft + ÁFA.

A kivitelezésre vonatkozó I. és II. részszámla még a 20%-os ÁFA hatálya alá tartozott. Az időközben bekövetkezett ÁFA-változás miatt a kivitelezésre vonatkozó végszámla, valamint a kiviteli terv készítésére és az eszközbeszerzésre vonatkozó számla már a 25%-os ÁFA hatálya alá tartozott.

A beruházás megvalósítására az Önkormányzat 20.000.000,- Ft támogatásban részesült a LEKI forráskeretből.

A műszaki átadás-átvételre 2009. október 22-én került sor.

Tiszaföldvár Város belterületi úthálózatának szilárd burkolattal történő ellátása:

A korábbi évekhez hasonlóan 2009-ben is tovább folytatódott a belterületi úthálózat szilárd burkolattal történő kiépítése.

A „Tiszaföldvár város belterületi úthálózatának szilárd burkolattal történő ellátása” tárgyú hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2009. április 30-án került sor, a nyertes ajánlatot a Nagy és Társa Kft. tette. A Nagy és Társa Kft.-vel 2009. május 8-án kötött szerződés alapján a beruházás költsége 45.968.270,- Ft + 20 % ÁFA, 9.193.654,- Ft; összesen bruttó 55.161.924,- Ft.

Az építési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.-vel kötött megbízási szerződést Tiszaföldvár Város Önkormányzata. A műszaki ellenőri feladatok ellátásáért 830.000,- Ft + 20 %, ÁFA, 166.000,- Ft; összesen bruttó 996.000,- Ft díj illette meg.

A 2009. évi útépítési beruházással érintett területek:

| Utca | Hossz (fm) | Terület (m2) |
| --- | --- | --- |
| Epreskert | 459 | 1.836 |
| Kállai Éva | 310 | 1240 |
| Mező Imre | 311 | 1244 |
| Fürst Sándor | 311 | 1244 |
| Partalja út 0+0-0+650 közötti szakasza | 650 | 2600 |
| Kurázsi III. | 392 | 1176 |
| 5257 hrsz-ú út | 145 | 435 |
| Összesen: | 2578 | 9.775 |

A kivitelező számára előírt technológia: zúzott mészkő útalap elkészítése után annak lezárása UT 2-3, 306. számú Útügyi Műszaki Előírásnak általánosságban megfelelő, kétrétegű, bitumenemulziós felületi bevonattal készülő pályaszerkezet, járulékos földmunkákkal. A beszerzés részét képezték az úthálózat fejlesztéséhez tartozó műtárgyak kialakítása (útjelző táblák, vízelvezető aknák szintre emelése, padkarendezés, szikkasztóárkok kialakítása, stb.).

A munkaterület átadás-átvételére 2009. május 8-án került sor. A sikeres műszaki átadás-átvétel 2009. június 29-én történt meg.

Nyílászárók cseréje Tiszaföldvár közoktatási intézményeiben

A „Nyílászárók cseréje Tiszaföldvár közoktatási intézményeiben” tárgyú hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2009. július 10-én került sor, a nyertes ajánlatot a Premier Ablakrendszerek Kft. tette. A Premier Ablakrendszerek Kft.-vel 2009. július 20-án az ajánlattételi felhívásnak megfelelően kettő szerződést kötött az Önkormányzat.

A Kossuth úti Óvoda, a Belterületi Óvoda és a Homoki Óvoda külső nyílászáró cseréjére vonatkozó szerződés alapján a beruházás költsége 9.056.000,- Ft + 25 % ÁFA, 2.264.000,- Ft; összesen bruttó 11.320.000,- Ft. A vállalkozási szerződés keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

Kossuth úti Óvoda - homlokzati nyílászárók cseréje (u= 1,3 W/m2 K). 73 db kompletten (nyílászáró gyártása, szállítás, régi nyílászáró bontása, új nyílászáró beépítése, nyíláskeret helyreállítás).

Belterületi Óvoda - homlokzati nyílászárók cseréje (u= 1,3 W/m2 K) 36 db kompletten (nyílászáró gyártása, szállítás, régi nyílászáró bontása, új nyílászáró beépítése, nyíláskeret helyreállítás).

Homoki Óvoda - homlokzati nyílászárók cseréje (u= 1,3 W/m2 K) 37 db kompletten (nyílászáró gyártása, szállítás, régi nyílászáró bontása, új nyílászáró beépítése, nyíláskeret helyreállítás).

A vállalkozási szerződés értelmében a munkák befejezési határideje 2009. augusztus 20. volt. A sikeres műszaki átadás-átvételre 2009. augusztus 19-én került sor.

A Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium részleges külső nyílászáró cseréjére vonatkozó szerződés alapján a beruházás költsége 4.904.579,- Ft + 25 % ÁFA, 1.226.145,- Ft; összesen bruttó 6.130.724,- Ft. A vállalkozási szerződés keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium - homlokzati nyílászárók cseréje (u= 1,3 W/m2 K) 64 db kompletten (nyílászáró gyártása, szállítás, régi nyílászáró bontása, új nyílászáró beépítése, nyíláskeret helyreállítás).

A vállalkozási szerződés értelmében a munkák befejezési határideje 2009. szeptember 01. volt. A sikeres műszaki átadás-átvételre 2009. augusztus 31-én került sor.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Tiszaföldvár, 2009. december 07.

Borza Attila

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

____/2009. (__.__.) határozata

a 2009. évben benyújtott pályázatok eredményességéről, a közbeszerzésekről, a folyamatban lévő beruházásokról

Tiszaföldvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évben benyújtott pályázatok eredményességéről, a közbeszerzésekről, a folyamatban lévő beruházásokról szóló beszámolót elfogadja.

A határozatról értesítést kapnak:

- Tiszaföldvár Város Polgármestere

- Tiszaföldvár Város Címzetes Főjegyzője

- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztálya

- Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Építésügyi és Műszaki Osztálya

Tiszaföldvár, 2009. december 07.

Borza Attila

polgármester