# Tiszaföldvár Város Polgármestere

5430. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

Postafiók: 56. Telefon: 56/470-032.

Előterjesztés

„Háziorvosi rendelő és gyermek háziorvosi rendelő kialakítása Tiszaföldvár,

Szondy V. út 30. szám alatt” c. pályázathoz kapcsolódó saját forrás biztosításáról

## Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107/2009. (III.17) számú határozatában döntött a 2009. évben benyújtandó pályázatok köréről. A benyújtandó pályázatok között szerepel a „Volt Tüdőgondozó felújítása” is (Tiszaföldvár, Szondy V. út 30.). Erre a célra az Észak-Alföldi Operatív Program „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” című, ÉAOP-2009-4.1.2/A kódszámú felhívására nyújtható be pályázat.

Előzmények:

A Tiszaföldvár, Szondy Vezér út 30. szám (hrsz: 758) alatti ingatlanon található épületekben korábban a Megyei Önkormányzat tulajdonában, a Megyei Kórház üzemeltetésében tüdőgondozó, valamint a helyi önkormányzat által bérelt helyiségekben háziorvosi rendelő működött. A működtetés racionalizálásával a Megyei Kórház a tüdőgondozót megszüntette, a Megyei Önkormányzat az ingatlant Tiszaföldvár Város Önkormányzata tulajdonába adta.

Az ingatlanon két épület található. A főépület egészségügyi funkciókat, a másik épület kiszolgáló funkciókat látott el. Tiszaföldvár Város Önkormányzata az ingatlant és az épületeket a továbbiakban is egészségügyi célokra kívánja hasznosítani. Ennek érdekében meghatározta, hogy a főépületben kapjon helyet:

- az eddig is ott működő háziorvosi rendelő,

- a körzetben működő, rossz infrastrukturális feltételekkel rendelkező:

  - házi gyermekorvosi rendelő,

  - anya- és csecsemővédelmi szolgálat,

- a lakosság ellátását szolgáló, magánrendelést végző szakorvosi rendelők,

- az évenkénti tüdőszűrés.

Az eddigi kiszolgáló funkciókat ellátó épületnek továbbra is a háziorvosi és a házi gyermekorvosi rendelőhöz kapcsolódó kiszolgáló funkciókat kell biztosítania.

Tiszaföldvár Város Önkormányzata elkészíttette az épület átalakításának engedélyezési terveit. A tervezés alapján szükségessé vált a szomszédos, 756 hrsz–ú ingatlan igénybe vétele.

Az Önkormányzat a terveket engedélyeztette és a szükséges építési munkák elvégzésére jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A jogerős építési engedély 2008. július 11– én kelt, száma: 1734-4/2008.

Az építési engedély három fő ütemet határozott meg:

- „A” ütem: a 756 hrsz-ú ingatlanon található lakóépület bontása,

- „B” ütem: háziorvosi rendelő, házi gyermekorvosi rendelő, a háziorvosi és a házi gyermekorvosi rendelőhöz kapcsolódó kiszolgáló funkciók kialakítása,

- „C” ütem: anya- és csecsemővédelmi szolgálat, szakorvosi rendelők kialakítása.

Az önkormányzat 2009-ben a tervezett építési munkákból az alábbiakat valósította meg:

- „A” ütem: a 756 hrsz-ú ingatlanon található lakóépületet és melléképületet elbontotta,

- „C” ütem: az anya- és csecsemővédelmi szolgálatot, szakorvosi rendelőket kialakította,

- A „C” ütemben elkészült létesítmények használatához szükséges külső létesítmények megvalósítása az alábbiak szerint:

  - útcsatlakozás,

  - kerítés (kis- és nagykapu),

  - telken belüli járdák,

  - telken belüli parkolókból 6 db normál és 1 db akadálymentes parkoló

  - rámpa, lépcső és hozzájuk kapcsolódó külső közlekedő,

  - a „B” és „C” ütemet egyaránt kiszolgáló akadálymentes WC.

Az ÉAOP-2009-4.1.2/A kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat keretében megvalósításra tervezett létesítmények:

- „B” ütem: háziorvosi rendelő, házi gyermekorvosi rendelő, a háziorvosi és a házi gyermekorvosi rendelőhöz kapcsolódó kiszolgáló funkciók kialakítása,

- 6 db normál parkoló,

- 9 m kerítés bontása,

- tekintettel arra, hogy a „C” ütemben az akadálymentesítés követelménye csak részleges volt, a rámpa, a lépcső és a hozzá kapcsolódó külső közlekedő, valamint az udvari járdák felületén vezetősáv kialakítása, továbbá akadálymentes WC infokommunikációs akadálymentesítése szükséges.

Az ÉAOP-2009-4.1.2/A kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat költségvetése:

| Megnevezés | Tényleges költség (Ft) | Támogatható költség (Ft) | Különbözet (nem támogatható költség) (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| Előkészítés: |  |  |  |
| engedélyezési terv készítése: | 1.170.000 | 1.151.326 | 18.674 |
| engedélyezési terv módosítása | 150.000 | 147.606 | 2.394 |
| közbeszerzési eljárás: | 410.000 | 403.456 | 6.544 |
| Építés: | 38.575.265 | 37.844.496 | 730.769 |
| Eszközbeszerzés: | 851.000 | 851.000 | 0 |
| Igénybevett szolgáltatás: |  |  |  |
| műszaki ellenőr: | 600.000 | 590.423 | 9.577 |
| nyilvánosság biztosítása: | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Összesen: | 42.156.265 | 41.388.307 | 767.958 |

A pályázatban elszámolható tervezett összköltség:	41.388.307,- Ft

A pályázatban igényelt támogatás:	39.318.891,- Ft

A pályázathoz szükséges saját erő összege:	2.069.416,- Ft

Nem támogatható költség:	767.958,- Ft

A szükséges saját erő összesen:	2.837.374,- Ft

A szükséges saját erő összege 2010-ben:	1.850.000,- Ft

A szükséges saját erő összege 2011-ben:	987.374,- Ft

A pályázat benyújtási határideje 2010. január 08.

A pályázat nyertessége esetén a beruházás 2010-ben indulna a közbeszerzési felhívás megjelentetésével.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Tiszaföldvár, 2009. december 16.

Borza Attila

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

____/2009. (____) határozata

„Háziorvosi rendelő és gyermek háziorvosi rendelő kialakítása Tiszaföldvár,

Szondy V. út 30. szám alatt” c. pályázathoz kapcsolódó saját forrás biztosításáról

Tiszaföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Operatív Program „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése” című, ÉAOP-2009-4.1.2/A kódszámú felhívására.

A pályázat címe:	Háziorvosi rendelő és gyermek háziorvosi rendelő kialakítása Tiszaföldvár, Szondy V. út 30. szám alatt

Az ÉAOP-2009-4.1.2/A kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat összköltsége:

A tervezett tényleges összköltség:	42.156.265,- Ft

A pályázatban elszámolható tervezett összköltség:	41.388.307,- Ft

A pályázatban igényelt támogatás:	39.318.891,- Ft

A pályázathoz szükséges saját erő összege:	2.069.416,- Ft

Nem támogatható költség:	767.958,- Ft

A szükséges saját erő összesen:	2.837.374,- Ft

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. évre tervezett saját erő összegét (1.850.000,- Ft) a 2010. évi költségvetésében szerepeltetni fogja.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011. évre tervezett saját erő összegét (987.374,- Ft) a 2011. évi költségvetésében szerepeltetni fogja.

A Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a szükséges saját erő összegét a felhalmozási célú bevételek és a felhalmozási célú kiadások között nevesítve szerepeltetni fogja a 2010., ill. a 2011. évi költségvetésében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: pályázati határidők szerint

Felelős: Borza Attila polgármester

Erről értesítést kapnak:

- Tiszaföldvár Város Polgármestere

- Tiszaföldvár Város Címzetes Főjegyzője

- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztálya

- Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási, Építési és Műszaki Osztálya

Tiszaföldvár, 2009. december 16.

Borza Attila

polgármester