## Tiszaföldvár Város Polgármestere

Előterjesztés

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 30-án tartandó soron következő ülésére

a Homoki Egészségház emeletén négy lakás kialakítására biztosított 2010. évi pénzügyi keret felhasználásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 7.000. ezer forint került betervezésre önkormányzati lakások kialakítása címén. Ezt az összeget az önkormányzat tulajdonát képező Tiszaföldvár, Döbrei J. út 59. szám alatt található „Egészségház” emeletén történő négy lakás kialakítására kell fordítani. Az elmúlt évben ugyanerre a célra elkülönített keret nem került felhasználásra.

Az idei évben elkészültek az engedélyezési és a kiviteli tervek (építési engedélyezési terv, gáz engedélyezési terv, elektromos hálózatok kiviteli terve, épületgépészeti kiviteli terv), melynek költsége bruttó 625.000.- forint volt. A TIGÁZ Zrt. részére lakásonként megfizetésre került az elosztói csatlakozási díj, melynek összege összesen bruttó 237.600.- forint volt. Az E.ON Zrt. részére az elektromos hálózathoz történő rácsatlakozás érdekében bruttó 431.250.- forint bekapcsolási díjat kellett fizetni. Költségként jelentkezett még az építési engedélyhez szükséges hiteles tulajdoni lap kiváltása, ami 6.250.- forintba került.

A tervek és közműszolgáltatói közreműködés alapján az önkormányzat 2010. június 29-én megkapta a jogerős építési engedélyt. Az eddig megfizetett költség összesen 1.303.100.- forint volt,  így a hivatkozott pénzügyi keretből 5.696.900.- szabad forrás maradt.

A tervek és egyéb járulékos költségek tisztázása után a Tiszaföldvári Városüzemeltető és Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. augusztus hónapban helyszíni felmérést végzett és a jelenlegi beszerzési árak alapján kalkulációt állított össze, amely a rendelkezésre álló pénzügyi keret felhasználását tartalmazza. A kalkuláció előterjesztésem mellékletét képezi. A kalkuláció összegét befolyásolta, hogy az egészségház lapostetőszigetelése mára szinte teljesen tönkrement. A felmérésről szóló ügyvezetői nyilatkozat előterjesztésem mellékletét képezi. A felújításra a Városi Művelődési Ház tetőszigetelését is felújító Épszigker Kft. ügyvezetője tett ajánlatot, melynek összege bruttó 1.012.500 forint. A Kft. kalkulációjában a rendelkezésre álló keret tetőszigetelés felújításának költségével csökkentett 4.684.400 forint összeggel kalkulált. Ennek oka, hogy a tető javítása nélkül nem célszerű a belső munkálatokhoz hozzákezdeni, ennek elvégzése meg kell előzze az összes munkát, ezen kívül a helyreállítást nem tudjuk a korábbi kivitelezővel elvégeztetni, mert a vállalt jótállás 10 éve éppen az idén telt le, továbbá a tetőszigetelés felújítását külön nem tervezte az idei költségvetésben a képviselő-testület, ezért az egészségházi lakások kialakítására ténylegesen tereveztt keretösszegből kell kiindulni.

A Kft. költségvetésében csak anyagárat számított fel, amely beszerezhető a megmaradó 4.684.400 forint összegből. A munkák elvégzése az idén szabad kapacitás függvényében kezdhető meg, a szigetelés felújítására az idén mindenképpen sor kerül. A munka többi része és az idén rendelkezésre álló keretből nem fedezett anyagok beszerzése és beépítése áthúzódik a következő évre. Biztosan áthúzódik 2011. évre továbbá a fűtésrendszer elkészítése (4 db kombi kazán, radiátorok vásárlása, szerelvények, stb.) konyha berendezése (tűzhely, mosogató, csaptelepek, szekrény, stb.) falak festése minden helyiségben, mázolás szükség szerint. Ez utóbbi esetekben még további anyagköltséggel is kell majd számolni, amit a 2011. évi költségvetésben kell betervezni a többi hiányzó anyag beszerzési költségével együtt.

Az elvégzendő munkálatok az alábbiak:

- tetőszigetelés teljes felújítása,

- belső válaszfalak építése,

- elektromos vezeték és vízvezeték szerelés,

- bejárati és belső ajtók beállítása,

- belső vakolás,

- fürdőszobák csempézése,

- hidegburkolók lerakása (fürdőszoba, konyha, közös előtér),

- szobák laminált parkettával való burkolása,

- kapcsolók, dugaljak, világítótestek beszerelése lakásokban és a közös használatú

helyiségekben (előtér lépcsőház, folyosó),

- fürdőszobák szerelvényezése,

- emeleti folyosó nyitott rész lezárása műanyag fallal,

- lépcsőházban fal javítása,

- lépcsőház burkolása,

- lapostető szükség szerinti javítása,

- konyha felszerelése, berendezése,

- fűtésszerelés, szerelvényezés,

- falfestés, mázolás

A kivitelezési munkák elvégzésével, a szükséges anyagok beszerzésével a Tiszaföldvári Városüzemeltető és Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-t (továbbiakban. Kft.) javasolom vállalkozási szerződés keretében megbízni a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig. A kivitelezés befejezési határidejét 2011. június 30. napjában indítványozom megállapítani. Amely költséget a rendelkezésre álló pénzügyi keret nem fedez, arra a jövő évi költségvetésben kell forrást biztosítani és ennek megfelelően a vállalkozási szerződést módosítani. Ez egyébként már kevésbé jelentős összeg.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és annak tárgyában dönteni.

Tiszaföldvár, 2010. szeptember 9.

/: Borza Attila :/

# Határozati Javaslat

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án tartandó a Homoki Egészségház emeletén négy lakás kialakítására biztosított 2010. évi pénzügyi keret felhasználásáról

# Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2010.(IX.30.) határozata

a Homoki Egészségház emeletén négy lakás kialakítására biztosított 2010. évi pénzügyi keret felhasználásáról

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet 9. számú mellékletében meghatározott 7.000 ezer Ft-os keretösszeget az önkormányzati tulajdonú, 3951 hrsz-ú, Tiszaföldvár, Döbrei János út 59. szám alatt lévő egészségház emeletén 4 db. lakás megépítésére, a lépcsőház és folyosó befejező munkáira fordítja.

A képviselő-testület a rendelkezésre álló pénzügyi keretet az alábbiak szerint osztja fel:

- engedélyezési és a kiviteli tervek (építési engedélyezési terv, gáz engedélyezési terv, elektromos hálózatok kiviteli terve, épületgépészeti kiviteli terv), költségére bruttó 625.000.- forint,

- a TIGÁZ Zrt. részére az elosztói csatlakozási díj költségére összesen bruttó 237.600.- forint,

- az E.ON Zrt. részére az elektromos hálózathoz történő rácsatlakozás érdekében felmerülő bekapcsolási díj költségére bruttó 431.250.- forint,

- az építési engedélyhez szükséges hiteles tulajdoni lap kiváltásának költségére 6.250.- forint,

- az egészségház lapostető szigetelésének telkes körű felújításának költségére bruttó 1.012.500.- forint,

- a munkák tervdokumentáció és engedélyek szerinti elvégzéséhez szükséges anyagköltségre összesen bruttó 4.684.400.- forint

fordítható.

A képviselő-testület

- az építési munkák elvégzésére a Tiszaföldvári Városüzemeltető és Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t (továbbiakban: Kft.) bízza meg 5.696.900.- forint vállalkozási díj ellenében,

- elfogadja a Kft. által készített, a munkák építőanyag és szerelvények és egyéb felhasználásra kerülő anyagok költségeit tartalmazó jelen határozat mellékletét képező árkalkulációt,

- a Kft. által készített árkalkuláció alapján az alábbi szakipari munkák elvégzését határozza meg:

- tetőszigetelés teljes felújítása,

- belső válaszfalak építése,

- elektromos vezeték és vízvezeték szerelés,

- bejárati és belső ajtók beállítása,

- belső vakolás,

- fürdőszobák csempézése,

- hidegburkolók lerakása (fürdőszoba, konyha, közös előtér),

- szobák laminált parkettával való burkolása,

- kapcsolók, dugaljak, világítótestek beszerelése lakásokban és a közös használatú

- helyiségekben (előtér lépcsőház, folyosó),

- fürdőszobák szerelvényezése,

- emeleti folyosó nyitott rész lezárása műanyag fallal,

- lépcsőházban fal javítása,

- lépcsőház burkolása,

- lapostető szükség szerinti javítása,

- konyha felszerelése, berendezése,

- fűtésszerelés, szerelvényezés,

- falfestés, mázolás

- az építési munkák elvégzésének határidejét 2011. június 30. napban határozza meg,

- a bruttó 5.696.900.- forint felhasználásának (tetőszigetelés + anyagbeszerzés) határidejét 2010. december 31. napban határozza meg úgy, hogy a tetőszigetelést 2010. október 15. napjáig kell elkészíteni.

A fűtésrendszer elkészítésére (4 db kombi kazán, radiátorok vásárlása, szerelvények, szakipari munka.) konyha berendezésére (tűzhely, mosogató, csaptelepek, szekrény,) a képviselő-testület a 2011. évi költségvetésében előzetes árajánlat alapján biztosít forrást.

Felelős:

- A kiviteli építési munkák és anyagbeszerzés lebonyolításáért felelős Ollé László a Tiszaföldvári Városüzemeltető és Foglalkoztatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

- A szakipari munkák műszaki ellenőrzéséért, műszaki átvételért felelős Kovács János a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási, Építési és Műszaki Osztály vezetője.

A képviselő-testület felhatalmazza Tiszaföldvár Város Polgármesterét, hogy a Kft.-vel megkötendő vállalkozási szerződést aláírja.

A határozatról értesülnek:

1./ Tiszaföldvár Város Polgármestere – helyben

2./ Tiszaföldvár Város Jegyzője – helyben

3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztálya – helyben

4./ Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási, Építésügyi és Műszaki Osztálya - helyben

5./ Ollé László ügyvezető Tiszaföldvár, Rákóczi út 4.

6./ Nagy Lajosné felügyelő bizottság elnöke

Tiszaföldvár, 2010. szeptember 9.

/: Borza Attila :/

polgármester