## Tiszaföldvár Város Polgármestere

5431. Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.

Postafiók: 56. Telefon: 56/470-017.

# Előterjesztés

„Szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár-Homok városrészen” című projekt pályázati úton történő megvalósításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszaföldvár Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez „Szennyvízcsatorna–hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészen” címmel kétfordulós pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújtott be 2008 nyarán. Városunk első fordulóra benyújtott pályázatát az Irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatást az Önkormányzat a szennyvízcsatorna beruházás előkészítésére használhatta fel. Az előkészítés során elkészült a projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya és Költség haszon elemzése, melyet a Közreműködő Szervezet továbbtervezésre alkalmasnak minősített, valamint a projekt vízjogi engedélyes tervdokumentációja.

A 2. fordulós pályázat 2011. január 14-én kerül benyújtásra. Kedvező elbírálás esetén 2011-ben indulhat a megvalósítás, amelynek tervezett befejezése 2013.

A projekt célkitűzése Tiszaföldvár Homok városrészének szennyvízcsatorna-hálózattal történő ellátása.

A fejlesztési területen 693 db ingatlannak a csatornahálózatra történő rákötése valósulna meg, mely 2133 lakost érint. A tervezett csatornahálózat bővítés elválasztott rendszerű, gravitációs kialakítású és összhangban van a meglévő csatornahálózattal. A projekt keretében 15.514,5 fm gravitációs csatorna, 7.448 fm házi bekötő vezeték, 5.188,4 fm nyomóvezeték valamint 12 db átemelő épül.

A Költség haszon elemzése alapján a projekt nettó beruházási költsége:

- II. forduló összköltsége: 		750.000.000,- Ft

- Igényelt támogatás összege: 		636.964.055,- Ft

- Saját erő mértéke: 			113.035.945,- Ft

Elszámolható költségek és a hitelfelvétel kifizetési valamint igénybevételi ütemterve nettó összegben (Ft)

|  | 2011 | 2012 | 2013 | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Igényelt támogatás | 159.720.860 | 159.784.556 | 317.458.639 | 636.964.055 |
| Önerő (hitel) | 28.344.140 | 28.355.444 | 56.336.361 | 113.035.945 |
| Összköltség összesen | 188.065.000 | 188.140.000 | 373.795.000 | 750.000.000 |
| ÁFA | 47.016.250 | 47.035.000 | 93.448.750 | 187.500.000 |

A projekt megvalósíthatóságához az Önkormányzatnak hitelt kell igénybe vennie, melynek összege nettó 113.035.945,- azaz száztizenhárommillió-harmincötezer-kilencszáznegyvenöt forint. Így biztosítaná az önkormányzat a pályázat II. fordulójához szükséges teljes önrészt.

A hitelt az önkormányzat abban az esetben venné igénybe, ha a pályázat kedvező elbírálásban részesül. A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló beruházások finanszírozása céljából meghirdette a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramot. Az Önkormányzat e hitelprogram keretében venné fel a projekthez szükséges banki hitelt.

A hitel futamideje 25 év ebből 5 év a türelmi idő, mely idő alatt csak a kamatot kell törleszteni, 20 év pedig a törlesztő idő. A hitel várható kamata kb.: 4,1%. A hitel önmagában önrészt nem igényel ami azt jelenti, hogy a projekt finanszírozásához szükséges önrész 100 %-ban megfinanszírozható a hitelből.

A projekthez szükséges hitel és kamata várható törlesztése Ft/év

| 2011 | 1.162.110 | 2021 | 9.040.755 | 2031 | 6.723.519 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2.324.683 | 2022 | 8.809.032 | 2032 | 6.491.795 |
| 2013 | 4.634.474 | 2023 | 8.577.308 | 2033 | 6.260.072 |
| 2014 | 4.634.474 | 2024 | 8.345.584 | 2034 | 6.028.348 |
| 2015 | 4.634.474 | 2025 | 8.113.861 | 2035 | 5.796.624 |
| 2016 | 10.199.373 | 2026 | 7.882.137 |  |  |
| 2017 | 9.967.650 | 2027 | 7.650.413 |  |  |
| 2018 | 9.735.926 | 2028 | 7.418.690 |  |  |
| 2019 | 9.504.202 | 2029 | 7.186.966 |  |  |
| 2020 | 9.272.479 | 2030 | 6.955.242 |  |  |

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának a projekt megvalósításához szükséges nettó 113.035.945 -Ft önrész mellett a teljes beruházási költségre eső ÁFÁ-t is biztosítania kell, melynek összege 187.500.000-Ft. A pályázó alanya az ÁFÁ-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFÁ-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg, ezért az ÁFÁ-t visszaigényli. Tiszaföldvár Város Önkormányzata havi ÁFA bevallás köteles, ennek értelmében a visszaigényelhető ÁFÁ-t a bevallás benyújtását követő 45 napon belül kapja vissza az Önkormányzat. A hitel igénybevételére és az ÁFA átmeneti finanszírozására nem a teljes összes erejéig kell finanszírozást biztosítani, hanem ezt az előterjesztés 1. oldalán részletezett bontásban 3 év alatt (2011,2012,2013) kell teljesíteni, ami jóval kisebb erőfeszítést igényel.

A megvalósíthatóság, gazdaságos üzemeltetés szempontjából azonban vannak olyan paraméterek, melyeket a pályázónak meg kell valósítani, valamint a projekt fenntarthatósága végéig teljesíteni kell.

- Az egyik ilyen követelmény, hogy adott vízgyűjtő területen 1 km hosszon 45 db ingatlanbekötést kell kiépíteni,

- a kivitelezést követő 1 éven belül a vállalt bekötés számhoz 75 % - os rákötést kell teljesíteni,

- a fenntarthatóság végére, 2018-ra pedig 92 %-os rákötést kell teljesíteni.

A Képviselő-testület 382/2010 (VII.29) határozatában döntött a projekt nyomvonalának módosításáról. Szükséges kidolgozni a komfort nélküli lakások fürdőszobával való ellátásához egy támogatási programot, hisz ezek nélkül az Önkormányzat a projektet fenntartható módon nem tudja megvalósítani.

A fejlesztési területen 693 db ingatlannak a csatornahálózatra történő rákötése valósulna meg, A kivitelezést követő évben 520 db rákötést, a fenntarthatóság végére, 2018-ra pedig 638 db rákötést kell az Önkormányzatnak teljesítenie. A fejlesztési területen jelenleg 549 db komfortos lakás van, amelyek a kivitelezést követő évben rátudnak csatlakozni a szennyvízcsatorna-hálózatra.. Az Önkormányzatnak 2018-ra vállalni kell tehát az önerő mellett a 89 db lakás komfortossá tételének támogatását, melynek előzetesen kalkulált összege 44.500.000,- Ft.

Tájékoztatásul mellékelten csatolom az önkormányzat összhitelállományát és annak finanszírozási ütemezését.

A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület határozata szükséges, valamint nyilatkozni kell a későbbi működtetés fedezetéről. A pályázat benyújtásához finanszírozó pénzintézet kötelező érvényű hitelígérvénye is szükséges. A hitelígérvény kibocsátásához szükséges az önkormányzat döntése arról, hogy nyertes pályázat esetén hitelt vesz fel. Hitelfelvétel esetén nyilatkozni kell a hitel fedezetéről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a határozati javaslatokat hagyja jóvá.

Tiszaföldvár, 2010. december 8.

### Hegedűs István

##### Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

_______/2010.(______) határozat

„Szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár-Homok városrészen” című pályázathoz kapcsolódó saját forrás biztosításáról

Tiszaföldvár Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program „Szennyvízelvezetés és tisztítás” KEOP-1.2.0 támogatási rendszeréhez „Szennyvízcsatorna–hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészen” címmel kétfordulós pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújt be.

A pályázat tervezett összköltsége nettó:	750.000.000,-Ft

A pályázatban elszámolható költsége nettó:	750.000.000,-Ft

A szükséges saját erő tervezett teljes összeg nettó: 	113.035.945,-Ft

Támogatás összege nettó: 	636.964.055,-Ft

Teljes beruházásra jutó visszaigényelhető ÁFA összege:	187.500.000,-Ft

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megnevezett önerő összegét hitelből fogja biztosítani.

Továbbá vállalja, hogy a teljes beruházásra jutó visszaigényelhető ÁFA összegét saját forrásból finanszírozza.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedűs István polgármester

Erről értesítést kapnak:

Tiszaföldvár Város Polgármestere

Tiszaföldvár Város Címzetes Főjegyzője

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztálya

Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási, Építési és Műszaki Osztálya

Tiszaföldvár, 2010. december 8.

Hegedűs István

##### Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

_______/2010.(______) határozat

„Szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár-Homok városrészen” című beruházás megvalósításához történő hitelfelvételről

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszaföldváron 2011-2013 közötti évben megvalósítandó szennyvízcsatorna-hálózat beruházáshoz az „Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram” 8.4.2. Egyéb KEOP projektek hitelcél keretében nyertes pályázat esetén hitelt kíván felvenni.

A beruházási cél:

Szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár-Homok városrészen

A beruházás nettó pénzügyi paraméterei:

A beruházás tervezett összköltsége:		750.000.000,-Ft

Igényelt hitelösszeg 2011-ben:			28.344.140,-Ft

Igényelt hitelösszeg 2012-ben:			28.355.444,-Ft

Igényelt hitelösszeg 2013-ban:			56.336.361,-Ft

Igényelt teljes hitelösszeg meghatározása:	113.035.945,-Ft

A hitel vállalt futamideje:			25 év

Türelmi idő:					5 év

Rendelkezésre tartási idő : 			3 év

## A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt és járulékait szerződésszerűen megfizeti és a hitel futamideje alatt ennek fedezetét az éves költségvetésében folyamatosan betervezi.

# A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy

- az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt,

# az önkormányzat hitelfelvétele nem esik a helyi önkormányzatokról szóló törvény 88.§-ának korlátozása – azaz hitelfelvételi korlát - alá.

- Az önkormányzatnak nincs lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása vagy hiteltartozása

- Az önkormányzat a jelen hitelkérelmet megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott állami támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét nem szegte meg, azt teljes egészében teljesítette.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedűs István polgármester

Erről értesítést kapnak:

Tiszaföldvár Város Polgármestere

Tiszaföldvár Város Címzetes Főjegyzője

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztálya

Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási, Építési és Műszaki Osztálya

Tiszaföldvár, 2010. december 8.

Hegedűs István

##### Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

_______/2010.(______) határozat

„Szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár-Homok városrészen” című beruházáshoz történő hitelfelvételhez fedezet biztosításáról

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Tiszaföldváron 2011-2013 közötti évben megvalósítandó szennyvízcsatorna-hálózat beruházáshoz az „Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram 8.4.2. Egyéb KEOP projektek hitelcél keretében a __/2010.(XII.16.) számú határozatában meghatározott  hitelfelvételhez fedezetként Tiszaföldvár Város Önkormányzata költségvetését, azon belül a helyi adó és a gépjárműadó bevételt biztosítja, valamint engedményezi a közbeszerzési eljárás során kiválasztott, nyertes bank számára.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedűs István polgármester

Erről értesítést kapnak:

Tiszaföldvár Város Polgármestere

Tiszaföldvár Város Címzetes Főjegyzője

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztálya

Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási, Építési és Műszaki Osztálya

Tiszaföldvár, 2010. december 8.

Hegedűs István

##### Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

_______/2010.(______) határozat

„Szennyvízcsatorna-hálózat építése Tiszaföldvár-Homok városrészen” című beruházás támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét biztosítja

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program „Szennyvízelvezetés és tisztítás” KEOP-1.2.0 támogatási rendszeréhez „Szennyvízcsatorna–hálózat építése Tiszaföldvár Homok városrészen” címmel kétfordulós pályázati konstrukció keretében benyújtott pályázat nyertessége esetén Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét a meglévő rendszer üzemeltetője a Tiszaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában lévő, Tiszaföldvári Víz- és Csatornamű Kft biztosítja.

A működtetés alapját a Tiszaföldvár Város Önkormányzata és a Tiszaföldvári Víz- és Csatornamű Kft. között létrejött bérleti szerződés képezi. Ennek alapján a vízközmű vagyon az Önkormányzat tulajdonában marad, a Közművállalat bérleti díjat fizet a használatért az Önkormányzatnak, melynek alapját a Közművállalatnál keletkező víz- és csatornadíj képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedűs István polgármester

Erről értesítést kapnak:

Tiszaföldvár Város Polgármestere

Tiszaföldvár Város Címzetes Főjegyzője

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztálya

Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási, Építési és Műszaki Osztálya

Tiszaföldvár, 2010. december 8.

Hegedűs István