Iktatószám: SZ/498/8/2009

ELŐTERJESZTÉS

A Napsugár Bölcsőde felújítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Örömmel jelenthetem, Önkormányzati Minisztérium „Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” c. pályázatán összesen 9.560 eFt támogatást (80:20 százalékos arányban) nyertünk, a Napsugár Bölcsőde felújítására. A 2009. június 3.-án kelt támogatási szerződést az 1. sz. melléklet tartalmazza:

A szóban forgó épület felújítás két munkafázisra oszlik:

1. az épület víz elleni szigetelése, homlokzati hőszigetelése, nyílászárók cseréje, bádogos munkák, amely 4.920 eFt támogatást és 1.230 eFt önerőt; valamint

2. a tetőszerkezet teljes cseréje, amely 4.640 eFt támogatást és 1.160 eFt önerőt igényel

Összesen tehát a 9.560 eFt támogatást 2.390 eFt önerővel szükséges kiegészítenünk.

Ismert a Tisztelt Képviselő-testület előtt, hogy a város egyetlen önkormányzati bölcsődéjének felújítása valóban nem tűr halasztást. A statikailag aggályos tetőszerkezetű épület megerősítésére tehát muszáj júliusban – vagyis az évenkénti hosszú üzemszünet időszakában – sort kerítenünk.

A bölcsődei szünet 2009. június 29.-től augusztus 03.-ig tart, amit különben már tavaly szeptemberben kihirdettünk.

A felújítási műszaki tervei szerint, a szóban forgó kivitelezés nincs építési engedélyhez kötve.

A Kbt. egybeszámítási szabályai folytán közbeszerzési kötelezettséggel járó építési beruházás megindítására és a finanszírozás (pénzügyi fedezet) meghatározására a Közbeszerzési Szabályzat (1.6 pontja) szerint, a Tisztelt Képviselő-testület jogosult. Az idő szorítására tekintettel kérem, hogy ezúttal tekintsenek el az ajánlati felhívás, illetve a kapcsolódó dokumentáció áttekintésétől, és adjanak felhatalmazást az ügy szokásos eljárásrendben való intézésére:

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy az Önkormányzati Minisztérium „Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” c. pályázatán elnyert, és a 2009. június 3.-án kelt támogatási szerződés alapján lehívható 9.560.000, - Ft támogatást 2.390.000, -Ft önerővel kiegészítve (összesítve: 11.950.000, -Ft)

- a Napsugár Bölcsőde felújítására irányuló közbeszerzési ajánlattételi eljárást folytassa le; és

- a beérkezett ajánlatokat a bíráló bizottság véleményével együtt a terjessze a képviselő-testület elé;

- az épület víz elleni szigetelése, homlokzati hőszigetelése, nyílászárók cseréje, bádogos munkák; valamint a tetőszerkezet teljes cseréjét felölelő munkálatokat 2009. augusztus 3.-i átadási véghatáridőig le.

Dr. Benkovics Gyula

határidő: 2009. július 20.

felelős: polgármester

A határozat elfogadásához a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (VI. 1.) sz. Kt. rendelet 38. § (2) bek. t) pontja alapján minősített szavazattöbbség szükséges

Melléklet:

1. támogatási szerződés (kelt 2009. jún. 03.)

az előterjesztést készítette:

dr. Székely Attila- jogi előadó

szakmai szempontból ellenőrizte:

Rimóczi Imre - irodavezető

az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi kifogást nem emelek:

Dr. Csizmadia Julianna - jegyző