Iktatószám: Sz/581/10/2009

ELŐTERJESZTÉS

A 2119 Pécel, Szemere Pál u. 6.sz. alatt található Napsugár Bölcsőde pótmunkáival, valamint sószoba kialakításával kapcsolatban.

Tisztelt Képviselő-testület !

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 209/2009. (VII. 15.) számú Képviselő-testületi határozatával a Napsugár Bölcsőde (2119 Pécel Szemere P. u. 6.) felújítási munkáinak teljes körű generál-kivitelezésére irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének, elfogadva a 12.498735,-Ft + áfa ellenértékű ajánlatát, Burián Gyula egyéni vállalkozót (2119 Pécel, Maglódi út 98.) nyilvánította,  a beruházás finanszírozásához szükséges 3.673.419,-Ft kiegészítést, az útépítésre előirányzott keretből történő átcsoportosítással oldotta  meg.

A kivitelezés során azonban előre nem látható, a bontási munkálatok kapcsán jelentkező pótmunkák merültek fel, amelyek elvégzése nélkül a kivitelezést folytatni nem lehet, pl. az ablakok fölötti áthidalók elhelyezése, illetve az ablaknyílások kifalazása a nyílászárók elhelyezése miatt.

A pótmunkák összege, a leadott árajánlat alapján: 2.660.540 Ft Áfával.

A bölcsőde felújítása kapcsán felmerült a lehetősége, egy ún. sószoba kialakításának, amely lakossági igényeket is elláthatna, és amelynek a működtetése a következőképpen alakulna:

Heti 3x 1órában a bölcsődés gyerekek térítés mentesen használhatnák, a gondozónők irányítása mellett.

A fennmaradó nyitvatartási időben 8 órában a város lakói térítés ellenében, a tervek szerint 500Ft/30 perc vehetnék igénybe, orvosi javaslatra.

Nem helyi lakosok számára ez az összeg a tervek szerint 1.000Ft/ 30 perc lenne.

A bekerülési költsége a  sószoba kialakításának a járulékos munkálatokkal, a beérkezett árajánlatok  alapján a következő:

| Sóforrás transzilvánia Kft: | 1.250.000 Ft + Áfa | 1.562.500 Ft |
| --- | --- | --- |
| Burián Gyula építési vállalkozó: | 466.250 Ft + Áfa | 582.810 Ft |
| Barczi Művek Bt.: | 95.400 Ft + Áfa | 119.250 Ft |
| Összesen: | 1.811.650 Ft + Áfa | 2.264.560 Ft |

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- határozat:

A Pécel Szemere Pál u. 6.sz. alatt működő Napsugár Bölcsőde felújításának kivitelezés során felmerülő pótmunkáit elfogadja, és megrendeli azokat Burián Gyula építési vállalkozótól, a leadott árajánlat alapján bruttó 2.660.540 Ft-ért, és erre  a költségvetésben a belterületi utak építésére elkülönített felhalmozási célú céltartalék 71.495.498 Ft-ból csoportosít át, és biztosít fedezetet.

- határozat:

A Pécel Szemere Pál u. 6.sz. alatt működő Napsugár Bölcsődében kialakításra kerül a sószoba, amelynek bekerülési költsége a leadott árajánlatok alapján:

| Sóforrás transzilvánia Kft: | 1.250.000 Ft + Áfa | 1.562.500 Ft |
| --- | --- | --- |
| Burián Gyula építési vállalkozó: | 466.250 Ft + Áfa | 582.810 Ft |
| Barczi Művek Bt.: | 95.400 Ft + Áfa | 119.250 Ft |
| Összesen: | 1.811.650 Ft + Áfa | 2.264.560 Ft |

és erre  a költségvetésben a belterületi utak építésére elkülönített felhalmozási célú céltartalék 71.495.498 Ft-ból csoportosít át, és biztosít fedezetet.

dr. Benkovics Gyula

polgármester

Határidő: 2009. október

Felelős: polgármester, jegyző

Pécel, 2009. augusztus 18.

A döntéshez minősített többség szükséges SZMSZ 38. § (2) bek. t., pontja alapján.

Melléklet: 7 db

Az előterjesztést készítette:

|  | Pankucsi Edina műszaki előadó |
| --- | --- |

Az előterjesztést szakmai szempontból ellenőrizte:

Breitkopf György

Településfejlesztési és Építéshatósági

Iroda vezető

Jelen előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek.

|  | dr. Csizmadia Julianna Jegyző |
| --- | --- |

Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek:

Sarlós Imre

szakterületért felelős   alpolgármester

Bartha Attiláné

alpolgármester