Inárcs Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testület

Határozatok tára 2018. 07. 19.

HATÁROZAT MUTATÓ 2018. 07. 19

| Határozat száma | Határozat tartalma |
| --- | --- |
| 112/2018. (VII. 19.) Kt. határozat | Napirendek elfogadása |
| 113/2018. (VII. 19.) Kt. határozat | Döntés az"Egészségügyi alapellátás fejlesztése Inárcson"című, EU_ALAPELLATAS_2017/61 azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárásának bonyolítására érkezett árajánlatokról (Novum Forum Bt) |
| 114/2018. (VII. 19.) Kt. határozat | Döntés az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” című pályázat kapcsán az önerő rendelkezésre állásáról |
| 115/2018. (VII. 19.) Kt. határozat | Döntés az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” című pályázat kapcsán a megvalósítási és finanszírozási ütemtervről |
| 116/2018. (VII. 19.) Kt. határozat | Döntés Vas-Turcsányi Andrea családsegítőt saját halottjává nyilvánításáról |
| 117/2018. (VII. 19.) Kt. határozat | 2018. évben posztumusz „Inárcs községért” elismerést adományoz Vas-Turcsányi Andrea családsegítő részére |

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. július 19. napján 1600 órai kezdettel megtartott

rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Napirend:. pontja

Téma: Napirend elfogadása

Kihagyva a kihagyandók.

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2018. (VII. 19.) Kt. határozata

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja

Felelős: dr. Gál Imre polgármester

Határidő: azonnal

kmf.

dr. Gál Imre s.k.	Göndör Ákos s.k.

polgármester 	jegyző

A kiadmány hiteléül:

önkormányzati ügyintéző

Inárcs,

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. július 19. napján 1600 órai kezdettel megtartott

rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Napirend: 1. pontja

Téma: Döntés az"Egészségügyi alapellátás fejlesztése Inárcson"című, EU_ALAPELLATAS_2017/61 azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárásának bonyolítására érkezett árajánlatokról

Kihagyva a kihagyandók.

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 113/2018. (VII. 19.) Kt. határozata

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című konstrukcióra (kódszám: EU_ALAPELLATAS_2017/61) benyújtott, „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Inárcson” címet viselő pályázattal kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül a Novum Forum Bt. Nettó 450.000 Ft +Áfa, azaz bruttó 571.500 Ft összegű ajánlatát fogadja el.

Felelős: dr. Gál Imre polgármester

Határidő: azonnal

kmf.

dr. Gál Imre s.k.	Göndör Ákos s.k.

polgármester 	jegyző

A kiadmány hiteléül:

önkormányzati ügyintéző

Inárcs,

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. július 19. napján 1600 órai kezdettel megtartott

rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Napirend: 2. pontja

Téma: Döntés az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” című pályázat kapcsán az önerő rendelkezésre állásáról

Kihagyva a kihagyandók.

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2018. (VII. 19.) Kt. határozata

Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a) támogatási kérelmet nyújt be az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” című pályázat szerinti vissza nem térítendő, maximálisan bruttó 40 000 000 Ft összeghatárig igényelhető támogatásra.  A beruházás teljes költsége várhatóan bruttó 51 441 061 Ft. A támogatás elnyeréséhez szükséges saját forrás 11 441 061 Ft, Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.22) önkormányzati rendelet Kiadási előirányzat Tartalék sorában elkülönítve rendelkezésre áll. A pályázat során elnyerhető támogatási összeget a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha, az Inárcs, Fekiács József u. 4. szám alatt található főzőkonyhája felújítására fordítja. ( Hrsz.: 583/5 )

b) Felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatási kérelem és annak kötelezően csatolandó mellékletei elkészítéséről és annak benyújtásáról.

Felelős: dr. Gál Imre polgármester

Határidő: azonnal

kmf.

dr. Gál Imre s.k.	Göndör Ákos s.k.

polgármester 	jegyző

A kiadmány hiteléül:

önkormányzati ügyintéző

Inárcs,

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. július 19. napján 1600 órai kezdettel megtartott

rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Napirend: 3. pontja

Téma: Döntés az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” című pályázat kapcsán a megvalósítási és finanszírozási ütemtervről

Kihagyva a kihagyandók.

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2018. (VII. 19.) Kt. határozata

Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzati fejlesztések támogatására” című pályázathoz kapcsolódó megvalósítási-, és finanszírozási ütemtervet az alább részletezett tartalommal elfogadja a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha vonatkozásában. ( Inárcs, Fekiács József utca 4, 583/5 hrsz.-ú főzőkonyha)

Megvalósítási és finanszírozási ütemterv részletes tartalma:

- A terv megalapozottsága: A beruházás tervezett megvalósítási és finanszírozási ütemtervét az épület állapotának előzetes feltérképezése, a munkálatok megtervezése és a tervezői költségbecslés elkészítése előzte meg.

- A beruházás célja:

- Jobb, komfortosabb munkakörülmények biztosítása

- A beruházással összefüggő gépek és berendezések üzembe helyezése, a hozzá kapcsolódó munkákkal

- Két új ajtó nyitása a tervezett alaprajz szerint. Az ajtó nyitásokkal közvetlen kapcsolat létesül a konyha – étkező- raktárak között.

- Az elektromos hálózat felújításával a villamos biztonsági körülmények és a világítással szemben támasztott követelmények is teljesülnek.

- Belső nyílászárók cseréjével az üzemen belüli közlekedés szabályai is teljesülnek.

- Az esztétikai megújulás elmei egyben a higiéniai követelményekhez is tartoznak.

- Higiéniai követelmények biztosítása

- Padlóburkolat csere csúszásmentes kőporcelán lap, lábazattal, belső nyílászárók küszöbök cseréje.

- Gipszkarton álmennyezet készítése a meglévő nádazott-vakolt

fa födémszerkezet alá.

- Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés körülményeinek javítása

- Költséghatékonyabb működtetés a fenntartási költségek csökkentésével

- A tervezett új szellőző rendszer biztosítja a szükséges légcserét. Hideg napokon nem kell állandóan nyitva lenniük az ablakoknak, ami miatt nemcsak a fűtési költség nő, hanem a munkahely huzatossága is megszűntethető.

- A tervezett elektromos felújítás keretében a meglévő lámpák energiatakarékos led világításra cserélődnek.

- A fejlesztés szükségességének indoklása: A 115 m2-en működő 500 adagos főzőkonyhához 83 m2-es étkező csatlakozik. Az épület leromlott, amortizálódott, amit a helyszíni fényképek is jól mutatnak. A meglévő épület felújítása a pénzügyi lehetőségek függvényében történik. Teljes felújítás a rendelkezésre álló pénzügyi keret miatt nem lehetséges. Így az a döntés született, hogy jelen ütemben az épület legszükségesebb felújítási munkái történjenek meg ahhoz, hogy egy későbbi ütem eszközbeszerzés keretében beüzemelhető legyen az új konyhatechnológia. Az elmaradó munkák, az eszközbeszerzés a későbbiekben, külön forrásból valósul meg.

- Telekvásárlás, közbeszerzési, engedélyezési eljárások lefolytatása: Telekvásárlás Inárcs Nagyközség Önkormányzata esetében nem releváns, hiszen a munkálatok során az önkormányzat fenntartásában működő, meglévő főzőkonyha felújítása valósulna meg nyertes pályázat esetén (Inárcs, Fekiács József utca 4. 583/5 hrsz.) A tervezett építészeti-műszaki megoldás megvalósítása nem építésügyi engedélyköteles tevékenység. A kivitelező kiválasztása nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötése után közbeszerzési eljárásban valósul meg.

- Műszaki megvalósítás tervezett hossza: Az előzetes helyszíni felmérés illetve a pályázati tervdokumentáció alapján a tervező által becsült megvalósítási időszak mindösszesen 10 hónap, a kivitelezési munkálatok a kivitelezővel történő szerződéskötést követően 6 hónapon belül elkészülnének.

- A pályázat benyújtásakor milyen készültségi fokon áll: A pályázat benyújtását megelőzően, illetve a pályázat benyújtásakor nem került sor beruházással kapcsolatos tevékenységre, a pályázat megvalósítása nem kezdődött el.

- Feladatok ütemezése: Nyertes pályázat esetén, a támogatási szerződés megkötése után az előkészítési munkálatok mihamarabb megkezdődnének. A támogatási összeg 50%-ának folyósítását ekkor kérnénk. A kiviteli tervek elkészítését 2018. 11.-12. hónapjára datáljuk, ezt követően a kivitelező közbeszerzési eljárásban történő kiválasztását 2019.január és február hónapjában végeznénk. A közbeszerzési eljárás zárultával márciusban megkötnénk a szerződést a kivitelezővel. A Bontási munkálatok ezt követően azonnal, terveink szerint április hónapban lezajlanának, mindezt májusban az irtás föld-, és sziklamunka, az előre gyártott épületszerkezeti elemelhelyezés és szerelés, valamint a falazás és egyéb kőművesmunka követné. Júniusra az égéstermék-elvezető rendszerek kiépítése, az aljzat illetve hideg-, és meleg burkolatok elkészítése, valamint a szárazépítés, fa-, és műanyag szerkezetek elhelyezése maradna. Július hónapban az elektromosenergia-ellátás és az épületgépészeti munkák készülnének el, így augusztusra már csak a befejező munkálatok, mint pl. vakolás és rabicolás, felületképzés maradnának, amely a szeptemberi tanévkezdésre lehetővé tenné a felújított épület átadását, használatba vételét.  Mindezek finanszírozását úgy tervezzük megoldani, hogy a támogatási összeget két egyenlő részletben vennénk igénybe. A támogatás 50%-át a támogatási szerződés megkötése után rögtön igényelnénk, hogy a felmerülő költségeket folyamatosan ki tudjuk egyenlíteni, mint pl. a tervezési és közbeszerzési költségek, egyéb előkészítő munkák költségei. A támogatás második részletét, a fennmaradó 50%-ot a kivitelezési munkálatok végeztével használnánk fel, az önerő arányos részével együtt, hogy a kivitelezési munkák során keletkezett, idő közben ki nem egyenlített számlákat kiegyenlítsük.

- Átadás várható ideje: Az átadás várható ideje 2019. augusztus 30. Így a tanévkezdéssel egyidejűleg az étkeztetési feladatok ellátása zavartalanul működhetne a felújított, korszerűsített konyhában és étkezőben.

Felelős: dr. Gál Imre polgármester

Határidő: azonnal

kmf.

dr. Gál Imre s.k.	Göndör Ákos s.k.

polgármester 	jegyző

A kiadmány hiteléül:

önkormányzati ügyintéző

Inárcs,

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. július 19. napján 1600 órai kezdettel megtartott

zárt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Napirend: 1. pontja

Téma: Az önkormányzat által adományozható kitüntetések, elismerő díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

Kihagyva a kihagyandók.

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2018. (VII. 19.) Kt. határozata

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vas-Turcsányi Andrea családsegítőt saját halottjává nyilvánítja, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nem finanszírozott kegyeleti és a temetési költségeket magára vállalja.

Felelős: dr. Gál Imre polgármester

Határidő: azonnal

kmf.

dr. Gál Imre s.k.	Göndör Ákos s.k.

polgármester 	jegyző

A kiadmány hiteléül:

önkormányzati ügyintéző

Inárcs,

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. július 19. napján 1600 órai kezdettel megtartott

zárt rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Napirend: 1. pontja

Téma: Az önkormányzat által adományozható kitüntetések, elismerő díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása

Kihagyva a kihagyandók.

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2018. (VII. 19.) Kt. határozata

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évben posztumusz „Inárcs községért” elismerést adományoz Vas-Turcsányi Andrea családsegítő részére.

Felelős: dr. Gál Imre polgármester

Határidő: 2018. augusztus 20.

kmf.

dr. Gál Imre s.k.	Göndör Ákos s.k.

polgármester 	jegyző

A kiadmány hiteléül:

önkormányzati ügyintéző

Inárcs,