# JEGYZŐKÖNYV

Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. május 20. napján tartott üléséről.

Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Bóza Attila, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselők, dr. Kelemen Zoltán PB elnök, Koseluk Mátyás HB elnök, dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, Holovits István Évf. osztályvezető, Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető, Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos.

Távol maradt: Babina Éva, Fehér László, Kapus János, dr. Szakács László képviselők.

Bezeréti Katalin polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 10 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására az SZMSZ 22. § (5) bekezdése szerint szabályszerűen került sor, azt megnyitja.

Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg:

1./  Kerékpárút építésének támogatására pályázat benyújtása

Előadó: Bezeréti Katalin polgármester

Előterjesztés írásban csatolva.

Bezeréti Katalin polgármester: Ismerteti a pályázathoz, illetve a beruházáshoz tartozó költségelemeket. Kiemeli, hogy az előkészítés költségeinek 95 %-a már kifizetésre került, és 17 milliós tartalékalap képzésére is lehetőség van.

Holovits Huba alpolgármester: A projektmenedzsment juttatása a köztisztviselői, illetve a közalkalmazotti körben marad, vagy szerződéses jogviszony jön létre?

Bezeréti Katalin polgármester: Nem lesz külön szerződés, csak a munkaköri leírásba kerül bele a feladat.

Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: Erre lehetőség van, az a kérdés, hogy e mellett hogyan látják el az eredeti feladatukat a menedzsment tagjai.

Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Az út elkészültével nincs olyan követelmény, hogy ott autóval nem lehet járni?

Bezeréti Katalin polgármester: Nincs ilyen. A kikötő és Szántód között önálló kerékpárút épül, a kikötő és Balatonszárszó között pedig kerékpárbarát út.

Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: A balatonszárszói szakasz úgynevezett nyitott kerékpárút, melyet felfestett jelzés jelöl, az autók akkor vehetik igénybe, ha nincs kerékpáros rajta.

Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: Amíg épül, nem lehet rajta közlekedni, ez a szezonban nem volna jó.

Bezeréti Katalin polgármester: Februárban, vagy ősszel kezdődnek a munkák, attól, függ, mikor bírálják el a pályázatot.

Karsai Anikó pénzügyi vezető-tanácsos: A közbeszerzésben 2011. januártól júniusig tervezte a kivitelezést.

Bezeréti Katalin polgármester: Lehetőség van feltételes közbeszerzés lefolytatására, mely akkor érvényes, ha nyer a pályázat. Felteszi szavazásra a pályázat benyújtását.

A képviselőtestület egyhangú szavazással – 6 igen – a következő határozatot hozza:

80/2010.(V.20.) Kt. határozat:

1. Balatonföldvár Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Dél-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett, DDOP-2009-2..1.1/D jelű, „A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” elnevezésű pályázati kiírásra „A BALATONI BRINGAKÖRÚT BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE címmel.

2. Balatonföldvár Város Önkormányzata „A BALATONI BRINGAKÖRÚT BALATONFÖLDVÁRI SZAKASZÁNAK KIÉPÍTÉSE” című pályázat keretében, az alábbi bekerülési összegű kerékpárút, nyitott kerékpárút és kapcsolódó szolgáltatások építésére és fejlesztésére vonatkozó beruházást kívánja megvalósítani, mely szerint:

Balatonföldvár Város Önkormányzata által megvalósítandó projekt

Bruttó bekerülési összege: 350 000 000.- Ft,

Igényelt támogatás: 280 000 000.- Ft, (80%)

Önerő: 70 000 000.- Ft, mely önerőt nyertes pályázat esetén az önkormányzat a felhalmozási célú kiadásai között biztosít, valamint a két évre előre szóló költségvetési gördülő tervezésében a teljes projekt összegét a felhalmozási kiadások között nevesítetten szerepeltet.

3. Balatonföldvár Város Önkormányzata a projekt megvalósítása során felmerülő fenntartási költségeket folyamatosan, minimum a projekt megvalósításától számított 5 évig biztosítja.

4. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete nyilatkozik, hogy pályázatban megjelölt célok megfelelnek az önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott Gazdasági Programban (2007-2010) meghatározott turizmusfejlesztési, városmarketing célkitűzéseknek.

5. Balatonföldvár Város Önkormányzata a projekt lebonyolítására projekt szervezetet hoz létre. A projektmenedzsment tagjai: szponzor, projektvezető, projektmenedzser, pénzügyi menedzser, műszaki menedzser, műszaki vezető, jogász.

Felelős: Bezeréti Katalin polgármester

Határidő: 2010. május 20.

Bezeréti Katalin polgármester az ülést berekeszti.

K.m.f.

Bezeréti Katalin					 Dr. Kiss Pál

polgármester				         címzetes főjegyző